| Appworks Co., Ltd. | เอกสารรายงานการบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลระบบ AMSS ครั้งที่ 1 Software - โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล (RDBMS) |
| --- | --- |

โครงการจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ Storage พร้อมระบบจัดการ

ฐานข้อมูลระบบ AMSS ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี

ระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2568 ถึง 2 ธันวาคม 2569

สัญญาเลขที่ กพ.บท.จ.0025/2569

ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2568

รายการอุปกรณ์ Software ในโครงการจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ Storage พร้อมระบบจัดการฐานข้อมูลระบบ AMSS เพื่อให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ และมีประสิทธิภาพตลอดเวลา                               ระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2568 ถึง 2 ธันวาคม 2569 สัญญาเลขที่ กพ.บท.จ.0025/2569

รายการอุปกรณ์ Software ภายในโครงการฯ

| ลำดับ | รายการ/รายละเอียด | ผลิตภัณฑ์ /รุ่น | จำนวน |
| --- | --- | --- | --- |
| Software |  |  |  |
| 1 | โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล (RDBMS) | Database Enterprise Edition | 4 |
| 2 | โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล (RDBMS) | Database Active Data Guard | 4 |

ตารางแสดงข้อมูลรายละเอียดอุปกรณ์และระบบจัดการฐานข้อมูล

ขั้นตอนการ Preventive Maintenance

ระยะเวลาให้บริการ 12 เดือน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/ครั้ง)

Software

  - โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล (RDBMS)  / Database Enterprise Edition จำนวน 4 ชุด

    - Database:

    - ตรวจสอบ Instance / Listener Status

    - ตรวจสอบ Tablespace, Temp, Undo, Redo Log

    - ตรวจสอบ Alert Log / Trace Log

    - ตรวจสอบ Performance (AWR, Top SQL, Wait Event)

    - ตรวจสอบ Backup Job / RMAN Status

    - ตรวจสอบ Parameter ที่สำคัญ (Memory, PGA, SGA)

    - ตรวจสอบ License / Patch / PSU Version

  - โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล (RDBMS) / Database Active Data Guard จำนวน 4 ชุด

  - Database Replication:

    - ตรวจสอบ Data Guard Configuration และ Sync Status

    - ตรวจสอบ Gap / Lag / Archive Apply Delay

    - ตรวจสอบ Log Transport และ Apply Service

    - ตรวจสอบ Disk Usage และ FRA (Flash Recovery Area)

    - ตรวจสอบ Alert Log ทั้ง Primary / Standby

    - ตรวจสอบ Backup และ Role Transition Test (ถ้าทำได้)

    - ตรวจสอบ Network Bandwidth ระหว่าง Primary–Standby

# สารบัญ

เรื่อง											         หน้า

1. ข้อมูลระบบ (System Information)	7

1.1 DC / Server & OS	7

dbsystem1 – Inventory	7

dbsystem2 – Inventory	7

1.2 CDB / PDB Inventory	7

2. Database Enterprise Edition	8

2.1 AMSSCDB (PRIMARY @ dbsystem2)	8

2.1.1 Instance & Listener Status	8

2.1.2 Tablespace / Temp / Undo / Redo Log	8

2.1.3 Alert Log	10

2.1.4 Performance (AWR / Top SQL / Wait Events)	12

2.1.5 RMAN Backup	14

2.1.6 Parameters (SGA / PGA)	14

2.1.7 Oracle Version	15

2.2 FDMCCDB (PRIMARY @ dbsystem2)	17

2.2.1 Instance & Listener Status	17

2.2.2 Tablespace / Temp / Undo / Redo Log	17

2.2.3 Alert Log	19

2.2.4 Performance (AWR / Top SQL / Wait Events)	20

2.2.5 RMAN Backup	22

2.2.6 Parameters (SGA / PGA)	23

2.2.7 Oracle Version	24

2.3 FDMSCDB (PRIMARY @ dbsystem2)	25

2.3.1 Instance & Listener Status	25

2.3.2 Tablespace / Temp / Undo / Redo Log	25

2.3.3 Alert Log	27

2.3.4 Performance (AWR / Top SQL / Wait Events)	28

2.3.5 RMAN Backup	30

2.3.6 Parameters (SGA / PGA)	30

2.3.7 Oracle Version	31

3. Active Data Guard	33

3.1 AMSSCDB (STANDBY @ dbsystem1)	33

3.1.1 DG Configuration & Sync Status	33

3.1.2 Gap / Lag / Apply Delay	33

3.1.3 Log Transport & Apply Service	34

3.1.4 Disk Usage & FRA	34

3.1.5 Alert Log (Standby)	35

3.1.6 RMAN on Standby	35

3.2 FDMCCDB (STANDBY @ dbsystem1)	37

3.2.1 DG Configuration & Sync Status	37

3.2.2 Gap / Lag / Apply Delay	37

3.2.3 Log Transport & Apply Service	38

3.2.4 Disk Usage & FRA	38

3.2.5 Alert Log (Standby)	39

3.2.6 RMAN on Standby	40

3.3 FDMSCDB (STANDBY @ dbsystem1)	41

3.3.1 DG Configuration & Sync Status	41

3.3.2 Gap / Lag / Apply Delay	41

3.3.3 Log Transport & Apply Service	42

3.3.4 Disk Usage & FRA	42

3.3.5 Alert Log (Standby)	43

3.3.6 RMAN on Standby	43

4. Patch	45

4.1 OPatch Patches	45

dbsystem1 — Patch / Registry	45

dbsystem2 — Patch / Registry	45

4.2 Oracle Critical Patch Update (CPU)	46

5. Network	47

5.1 Ping / Latency Test	47

dbsystem1 → dbsystem2	47

dbsystem2 → dbsystem1	47

5.2 TCP Port 1521 Test	47

5.3 Network Bandwidth ระหว่าง Primary-Standby	48

6. สรุปผลการตรวจสอบ (Summary)	49

ผลโดยรวม	50

ลายเซ็นผู้ตรวจสอบ	51